ШИРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

###### ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

##### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

07.05.2026 року                             м. Запоріжжя                                           № 122

Про підсумки опалювального  сезону

2025-2026 року на території Широківської

сільської ради та  підготовку до

опалювального сезону 2026-2027 року

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши узагальнену інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Широківської сільської ради Вакулінського Д. про підсумки опалювального  сезону 2025-2026 року на території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області, з метою своєчасної підготовки об’єктів соціально-культурного призначення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області до роботи в умовах опалювального  сезону 2026-2027 року,

виконавчий комітету Широківської сільської ради

ВИРІШИВ:

1.Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Широківської сільської ради Вакулінського Д. про підсумки опалювального  сезону 2025-2026 року на території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області взяти до відома.

2.Затвердити план заходів по підготовці об’єктів соціально-культурного призначення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області до опалювального  сезону 2026-2027 року (додається).

3.Зобов’язати відповідальних осіб за виконання відповідних заходів по підготовці об’єктів соціально-культурного призначення Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області до опалювального  сезону 2026-2027 року забезпечити неухильне виконання плану заходів з дотриманням встановлених строків для їх виконання (додається ).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти напершого заступника сільського голови Широківської сільської ради Свіркіна Д.

Сільський голова                                                                      Денис КОРОТЕНКО

Інформація

про підсумки опалювального періоду 2025–2026 року на території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області та підготовку до нового опалювального періоду

Зважаючи на сприятливі погодні умови, що сформувалися на території України, а саме: перебування середньодобової температури повітря протягом трьох діб поспіль перевищує 8 градусів тепла, та з метою раціонального використання коштів на оплату послуг з теплопостачання підприємствами, організаціями та установами, які належать до комунальної власності Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області, розпорядженням сільського голови «Про закінчення опалювального сезону 2025–2026 року» від 17.03.2026 року №59 було завершено опалювальний період на території Широківської сільської ради та у закладах соціально-культурного призначення.

Слід зазначити, що протягом опалювального періоду 2025–2026 року в усіх закладах та установах соціально-культурного призначення Широківської громади підтримувався температурний режим у межах санітарних норм.

Опалювальний період пройшов стабільно та організовано, без значних аварійних ситуацій та перебоїв у роботі систем теплопостачання. У разі виникнення незначних технічних несправностей вони оперативно усувалися відповідними службами.

Заборгованість за спожиту електроенергію та теплопостачання по бюджетних установах Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області відсутня.

Споживання енергоносіїв здійснювалося в межах встановлених лімітів. Вживалися заходи щодо раціонального та економного використання енергоресурсів, що дозволило оптимізувати витрати місцевого бюджету.

З метою належної підготовки до опалювального періоду 2026–2027 років заплановано проведення комплексу організаційних та технічних заходів, зокрема: виконання планових та поточних ремонтів котелень, перевірку технічного стану обладнання, а також забезпечення закладів соціальної сфери необхідними енергоносіями.

Керівникам установ та організацій доручено забезпечити своєчасне виконання підготовчих заходів та отримання актів готовності об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період.

Таким чином, опалювальний період 2025–2026 років на території Широківської сільської ради пройшов у штатному режимі, а підготовка до наступного опалювального сезону здійснюється відповідно до встановлених вимог.

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та благоустрою

Широківської сільської ради                                                 Дмитро ВАКУЛІНСЬКИЙ

П Л А Н

заходів  з підготовки господарського комплексу  та об’єктів  соціально-культурного  призначення   Широківської сільської ради до проведення опалювального сезону 2025/2026 року

| № з/п | З а х о д и | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Підготовка бюджетних закладів Широківської сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років з оформленням паспортів готовності | До 01.10.2026 року | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою. Відділ освіти. КНП «Клініка «Сімейний лікар» Комунальні установи Широківської сільської ради КУ «Центр культури та дозвілля, сім’ї, молоді, спорту та туризму Широківської громади» Старости Широківської сільської ради |
| 2. | Забезпечення своєчасне проведення у повному обсязі розрахунків за отримані житлово-комунальні послуги та недопущення виникнення заборгованості. | Постійно | Комунальні установи Широківської сільської ради |
| 3. | Продовження реалізації заходів з енергоефективності та енергозбереження | Постійно | Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою. КУ «Центр культури та дозвілля, сім’ї, молоді, спорту та туризму Широківської громади» Відділ освіти. КНП «Клініка «Сімейний лікар» Комунальні установи Широківської сільської ради Старости Широківської сільської ради |
| 4. | Проведення ревізії мереж водопостачання та підготовка мереж опалення сезону 2026-2027 років | До 01.10.2026 року | Комунальні установи Широківської сільської ради |
| 5. | Підготовка техніки, яка залучається до утримання вулиць та доріг громади в зимовий період, а саме проведення технічного огляду снігоочисної техніки та наявність паливно-мастильних матеріалів. | До 15.10.2026 року | Комунальні установи Широківської сільської ради Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою. |
| 6. | Підготовка резервних джерел енергії (генератори, мобільні обігрівачі) для об’єктів. | До 01.10.2026 року | Комунальні установи Широківської сільської ради Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою. |
| 7. | Проведення повірок наявного обладнання, забезпечити готовність до роботи опалювальних котлів, наявної автоматики, іншого обладнання та устаткування на котельнях закладів | За графіком | Відділ освіти. КНП «Клініка «Сімейний лікар» Комунальні установи Широківської сільської ради Комунальні установи Широківської сільської ради КУ «Центр культури та дозвілля, сім’ї, молоді, спорту та туризму Широківської громади» |